ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ"

Технологія створення програмних продуктів

Тема:   Scrum-план + MVP

Виконав: Мороз Владислав, група 41кн

Практична робота №3

Scrum-план + MVP

# Короткий опис продукту

Навчальний продукт являє собою вебзастосунок для створення та проходження тестів. Основна мета продукту — надати користувачам простий інструмент для перевірки знань. Система дозволяє створювати питання, додавати варіанти відповідей та проходити тест із автоматичним підрахунком результатів. Користувачами є студенти, викладачі та всі, хто хоче створювати або проходити тести. Продукт вирішує проблему складності використання великих платформ тестування, пропонуючи простий і зрозумілий інтерфейс. У результаті буде створено MVP вебдодатку з базовим функціоналом тестування.

План ітерацій (спринтів)

- Кількість спринтів: 3

- Тривалість одного спринту: 1 тиждень

- Загальна тривалість: 3 тижні

Scrum-таблиця спринтів

| Sprint | Мета спринту | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Створити базову структуру проєкту та інтерфейс | Працює базова сторінка та простий тест |
| Sprint 2 | Додати основний функціонал тестування | Реалізовано кілька питань і підрахунок результату |
| Sprint 3 | Завершити проєкт і протестувати | Готовий продукт із документацією та тестами |

Product Backlog (список задач)

| ID | Назва задачі | Опис | Пріоритет | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створити структуру проєкту | Ініціалізація папок і файлів | Must have | Planned |
| 2 | Створити головну сторінку | Додати базову HTML-сторінку | Must have | Planned |
| 3 | Додати стилі | Підключити CSS для оформлення | Should have | Planned |
| 4 | Створити форму тесту | Додати форму з питаннями | Must have | Planned |
| 5 | Додати варіанти відповідей | Реалізувати варіанти вибору | Must have | Planned |
| 6 | Реалізувати логіку вибору | Обробка вибору відповіді | Must have | Planned |
| 7 | Підрахунок результату | Вивід кількості правильних відповідей | Must have | Planned |
| 8 | Вивід результату | Показ результату після тесту | Must have | Planned |
| 9 | Додати кілька питань | Розширення тесту | Should have | Planned |
| 10 | Обробка помилок | Перевірка некоректних дій | Should have | Planned |
| 11 | Покращення UI | Покращення вигляду інтерфейсу | Could have | Planned |
| 12 | Адаптивність | Коректне відображення на різних екранах | Could have | Planned |
| 13 | Написати README | Опис проєкту | Must have | Planned |
| 14 | Створити тест-план | Опис тестування | Should have | Planned |
| 15 | Додати документацію | Оформлення документів | Must have | Planned |

Sprint Backlog (розподіл задач)

Sprint 1 — задачі

- Створити структуру проєкту

- Створити головну сторінку

- Додати стилі

- Створити форму тесту

- Додати варіанти відповідей

Sprint 2 — задачі

- Реалізувати логіку вибору

- Підрахунок результату

- Вивід результату

- Додати кілька питань

- Обробка помилок

Sprint 3 — задачі

- Покращення UI

- Адаптивність

- Написати README

- Створити тест-план

- Додати документацію

# Definition of Done

- Функціонал працює без критичних помилок

- Код виконується без збоїв

- Реалізовано основну логіку задачі

- Є базова перевірка або тест

- Оновлено документацію або README

- Результат задачі видно в інтерфейсі

MVP (мінімально життєздатний продукт)

MVP (Minimum Viable Product) — це мінімальна версія продукту, яка має лише основні функції, необхідні для його роботи. Основна мета MVP — швидко створити працюючий продукт із базовим функціоналом і перевірити його на практиці. Це дозволяє зекономити час і ресурси, не реалізовуючи одразу всі можливості системи.

У навчальних проєктах MVP особливо важливий, оскільки дозволяє зосередитися на ключових функціях і поступово розширювати продукт. Завдяки цьому можна швидко отримати результат і перевірити правильність реалізації основної логіки. MVP також допомагає краще планувати спринти та розподіляти задачі.

# Функції MVP

- Користувач може відкрити сторінку з тестом

- Система дозволяє відображати питання

- Користувач може вибрати відповідь

- Система підраховує кількість правильних відповідей

- Система відображає результат тесту

# Чому ці функції входять у MVP

- Відкриття сторінки тесту є базовою умовою роботи продукту, без цього користувач не зможе почати тестування.

- Відображення питань необхідне для передачі інформації користувачу та виконання тесту.

- Можливість вибору відповіді є ключовою взаємодією користувача із системою.

- Підрахунок результату дозволяє визначити правильність відповідей і є основною логікою продукту.

- Відображення результату завершує процес тестування та дає користувачу зворотний зв’язок.

# Пріоритети функцій

| № | Функція | Пріоритет | Пояснення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відкриття сторінки тесту | Must have | Без цього неможливо почати роботу |
| 2 | Відображення питань | Must have | Основна функція тестування |
| 3 | Вибір відповіді | Must have | Ключова взаємодія користувача |
| 4 | Підрахунок результату | Must have | Основна логіка системи |
| 5 | Відображення результату | Must have | Завершує процес тесту |
| 6 | Додавання кількох питань | Should have | Робить тест повноцінним |
| 7 | Обробка помилок | Should have | Забезпечує стабільність роботи |
| 8 | Покращення дизайну | Could have | Підвищує зручність використання |
| 9 | Адаптивність | Could have | Покращує відображення на різних пристроях |

# Розподіл MVP по спринтах

Sprint 1:

- Відкриття сторінки тесту

- Відображення питань

- Вибір відповіді

Sprint 2:

- Підрахунок результату

- Відображення результату

- Додавання кількох питань

Sprint 3:

- Обробка помилок

- Покращення дизайну

- Адаптивність

- Тестування та документація

# Висновок

У ході виконання Практичної роботи №3 було сформовано Scrum-план розробки навчального продукту та визначено основні задачі для реалізації. Було створено Product Backlog із переліком задач і визначено їх пріоритети. Також було розподілено задачі по спринтах, що дозволяє планувати розробку поетапно.

Особливу увагу було приділено формуванню MVP, який включає мінімальний набір функцій для створення робочого продукту. Це дозволяє швидко отримати результат і перевірити основну логіку роботи системи. Пріоритети функцій були визначені за моделлю Must/Should/Could, що допомагає правильно розподілити ресурси.

Таким чином, виконана робота дозволяє ефективно організувати процес розробки та забезпечує поступове створення повноцінного програмного продукту.