ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ"

Технологія створення програмних продуктів

Практична робота №4

Тема:   Backlog + Trello/Notion

Виконав: Мороз Владислав, група 41кн

Практична робота №4

1. MVP навчального продукту

- Користувач може відкрити сторінку з тестом

- Система дозволяє відображати питання

- Користувач може вибрати відповідь

- Система підраховує результат

- Система відображає результат

2. Декомпозиція MVP на задачі (Backlog)

| ID | Назва задачі | Опис | Пріоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створити структуру проєкту | Ініціалізація папок і файлів | Must |
| 2 | Створити головну сторінку | Базова HTML-сторінка | Must |
| 3 | Додати CSS | Оформлення сторінки | Should |
| 4 | Створити блок тесту | Контейнер для тесту | Must |
| 5 | Відобразити питання | Вивід тексту питання | Must |
| 6 | Додати варіанти відповідей | Кнопки або radio | Must |
| 7 | Обробка вибору | Обробка кліку | Must |
| 8 | Зберегти вибір | Запис відповіді | Must |
| 9 | Підрахунок результату | Логіка перевірки | Must |
| 10 | Вивести результат | Відображення балів | Must |
| 11 | Додати кілька питань | Масив питань | Should |
| 12 | Навігація між питаннями | Перемикання | Should |
| 13 | Обробка помилок | Перевірка дій | Should |
| 14 | Створити структуру даних | JSON/масив | Must |
| 15 | Зв’язати дані з UI | Відображення даних | Must |
| 16 | Тестування логіки | Перевірка функцій | Should |
| 17 | Тестування UI | Перевірка інтерфейсу | Should |
| 18 | Покращення дизайну | UI покращення | Could |
| 19 | Адаптивність | Мобільний вигляд | Could |
| 20 | Оновити README | Документація | Must |

3. Групування задач за напрямами

3.1 Інтерфейс (UI)

До цієї групи відносяться задачі, які відповідають за зовнішній вигляд і взаємодію користувача з системою.

- ID-2 – Створити головну сторінку

- ID-3 – Додати базові стилі (CSS)

- ID-4 – Створити блок тесту

- ID-6 – Додати варіанти відповідей

- ID-10 – Вивести результат тесту

- ID-18 – Покращити дизайн інтерфейсу

3.2 Логіка (Logic)

Це задачі, які реалізують поведінку системи та обробку дій користувача.

- ID-7 – Реалізувати обробку вибору відповіді

- ID-8 – Зберігати вибір користувача

- ID-9 – Реалізувати підрахунок результату

- ID-12 – Додати навігацію між питаннями

- ID-15 – Зв’язати дані з інтерфейсом

3.3 Дані (Data)

Це задачі, пов’язані зі структурою і зберіганням даних.

- ID-5 – Відображення питання

- ID-11 – Додати кілька питань

- ID-14 – Створити структуру даних

- ID-8 – Зберігати відповіді

- ID-15 – Зв’язати дані з UI

3.4 Тестування (Testing)

Це задачі, які відповідають за перевірку правильності роботи системи.

- ID-13 – Обробка помилок

- ID-16 – Тестування логіки

- ID-17 – Тестування інтерфейсу

- ID-9 – Перевірка підрахунку результату

- ID-10 – Перевірка відображення результату

Підрахунок пріоритетів

- Must have: 11 задач — критично необхідні для роботи MVP

- Should have: 6 задач — покращують функціональність

- Could have: 3 задачі — додаткові покращення

4. Уточнення backlog за MVP

MVP-задачі

Ці задачі напряму реалізують базовий функціонал:

- ID-1 – Ініціалізація проєкту

- ID-2 – Головна сторінка

- ID-4 – Блок тесту

- ID-5 – Відображення питання

- ID-6 – Варіанти відповідей

- ID-7 – Обробка вибору

- ID-8 – Збереження відповіді

- ID-9 – Підрахунок результату

- ID-10 – Відображення результату

4.1 Уточнення формулювань задач

Було: ID-3 – Додати CSS
Стало: Додати базові стилі для сторінки тесту (кнопки, шрифти, відступи)
Уточнення: оформлення інтерфейсу для зручності користувача

Було: ID-11 – Додати кілька питань
Стало: Реалізувати масив із мінімум 5 тестових питань
Уточнення: створення структури тестових даних

Було: ID-12 – Навігація
Стало: Реалізувати кнопку “Далі” для переходу між питаннями
Уточнення: забезпечення послідовного проходження тесту

Було: ID-13 – Обробка помилок
Стало: Додати перевірку вибору відповіді перед переходом
Уточнення: заборона переходу без відповіді

Було: ID-18 – Покращення дизайну
Стало: Додати стилізацію кнопок, кольорів та відступів
Уточнення: покращення зовнішнього вигляду

Перевірка MVP

- MVP покривається backlog-задачами: Так

- Всі ключові функції мають відповідні задачі

- Нові задачі додані: Ні

5. Логіка виконання задач

5.1 Залежності задач

- ID-4 залежить від ID-2, тому що блок тесту не може існувати без сторінки

- ID-5 залежить від ID-4, тому що питання відображається в блоці тесту

- ID-6 залежить від ID-5, тому що відповіді прив’язані до питання

- ID-7 залежить від ID-6, тому що обробка відбувається після вибору

- ID-8 залежить від ID-7, тому що спочатку потрібно отримати вибір

- ID-9 залежить від ID-8, тому що підрахунок базується на відповідях

- ID-10 залежить від ID-9, тому що результат формується після підрахунку

5.2 Рекомендована послідовність виконання

- ID-1 – Створення структури проєкту

- ID-2 – Реалізація головної сторінки

- ID-4 – Додавання блоку тесту

- ID-5 – Реалізація відображення питання

- ID-6 – Додавання варіантів відповідей

- ID-7 – Реалізація обробки вибору

- ID-8 – Збереження відповідей користувача

- ID-9 – Реалізація підрахунку результату

- ID-10 – Виведення результату

- ID-11 – Додавання кількох питань

Посилання на дошку  https://trello.com/invite/b/69ea1995fbb9edf893352224/ATTIe45727625eb84c09f052a59c99cbd8d7F5A216E6/test-app-scrum-board